**Acta de Reunión**

**Proyecto :** Venta de hamburguesas de la empresa Papacho’s

**Tema :** Seguimiento mensual

**Fecha :** Miércoles, 12 de Septiembre de 2018

**Lugar y hora :** Torre – 9:30 a 10:30

**Participantes :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Área** | **Asistió** | **No Asistió** |
| Manuel Saenz | Aseguramiento de Calidad | X |  |
| Jersson Arrivasplata | Gerencia de desarrollo de soluciones | X |  |
| Christian Cano | Gerencia de desarrollo de soluciones | X |  |
| Diana Chavez | Gerencia de desarrollo de soluciones | X |  |
| Eduardo Tenorio | Gerencia de desarrollo de soluciones | X |  |

**Resumen y Acuerdos**

1. Se revisó la estructura del informe de horas y costos del Proyecto Venta de hamburguesas Papacho’s. Papacho’s indicó que en las siguientes semanas se incrementarán las horas de reuniones debido a la gran cantidad de documentación por generar para el avance de los entregables del proyecto.
2. Se revisó el informe semanal y los riesgos del proyecto. Se añadió a un nuevo personal Analista Programador para el avance productivo del proyecto, el cual estuvo presente en las reuniones anteriores.
3. Se realizó el cambio del ciclo de vida de proyecto, utilizando actualmente la metodología en Cascada, por lo cual se realizaron algunas modificaciones en el EDT, las etapas del proyecto y fases e iteraciones.
4. Se canceló la reunión de levantamiento de información de Cronograma programada para el 01/09 , dado que las personas clave para brindar la información de gestión de cronograma no pudieron participar. Se reprogramó la reunión para el 02/09
5. Se ha realizado modificaciones en las fechas por el ingreso del Analista programador.

**Encargos**

1. Consultar quien debe firmar el informe de avance de IOSYSTEM (Manuel Sáenz)
2. Actualizar el informe de avance de Papacho’s para el 12 de septiembre del 2018.
3. Coordinar con los principales representantes de Papacho’s para una reunión de definición de la infraestructura para el Project & Portfolio del proyecto.

**Próxima Reunión**: 19 de Septiembre de 2018